AI课程教辅系统（SRS-AICS-2026-01）

功能需求优先级评估问卷

—— 基于质量功能调配（QFD）方法 ——

评估人姓名：李沐航

评估人角色：系统管理员代表

所属用户群：系统管理方

电子邮箱：32301295@stu.hzcu.edu.cn

填表日期：2026年5月31日

一、评估方法说明

本问卷采用质量功能调配（Quality Function Deployment, QFD）方法，对AI课程教辅系统在系统管理员与平台运维下的功能需求进行优先级量化评估。QFD的核心思想是将产品功能与用户价值、缺失损失和实现代价联系起来，为版本范围和迭代顺序提供依据。

1.1 需求的三种类型

（1）期望需求（E）：用户认为系统理所当然应具备的功能，缺失会直接导致不满意。

（2）普通需求（N）：功能越完善满意度越高，是系统竞争力和使用效率的重要来源。

（3）兴奋需求（X）：用户未必明确要求，但提供后能显著提升体验或形成亮点。

1.2 QFD优先级评估维度（1~9分制）

（1）相对利益：该功能实现后将给本角色带来多大价值？1=几乎无价值，5=中等价值，9=极大价值。

（2）相对损失：该功能如不包含在首轮实现范围内将带来多大损失？1=基本无损失，5=中等损失，9=损失极为严重。

（3）实现成本：实现该功能预计需要多少开发资源？1=成本极低，5=中等成本，9=成本极高。

（4）技术风险：实现该功能的技术难度和不确定性有多高？1=基本无风险，5=中等风险，9=风险极高。

1.3 优先级计算公式

每个功能模块的综合优先级得分按以下公式计算：

相对利益 + 相对损失

优先级得分  =  ───────────────────

实现成本 + 技术风险

优先级得分越高，说明在单位实现代价下能获得越大的用户价值。管理员代表可结合运维、权限、日志、模型监控和系统治理经验，对实现成本与技术风险给出初步估计。

二、个人使用背景

作为系统管理员代表，我主要从平台可维护性、权限安全、课程数据隔离、RAG知识库治理、模型服务稳定性和系统审计的角度评估需求优先级。AI课程教辅系统不仅要支持教学闭环，还要保证账号、课程、资源、知识库、模型调用和日志等后台能力可管、可查、可追溯。

三、现有痛点

1. 课程资源、知识库文档、AI解析任务和题目草稿之间存在复杂关联，如果没有后台治理能力，后续维护成本会很高。

2. AI问答和自动组卷依赖RAG检索，必须能监控向量化状态、切片数、响应时间、成功率和错误日志。

3. 教师、学生、管理员的权限边界必须清晰，跨课程访问、越权修改审核结论、无来源AI回答都需要被系统阻止。

4. 删除文档、重建索引、禁用账号、发布试卷等操作影响范围大，必须有二次确认和审计日志。

四、QFD优先级评估表

以下从管理员代表的角度，对12个功能模块逐一在四个维度上评分。各模块已标注Kano需求分类（E=期望需求，N=普通需求，X=兴奋需求）。

| 编号 | 功能模块 | Kano 类型 | 功能说明 | SRS对应说明 | 相对利益 (1~9) | 相对损失 (1~9) | 实现成本 (1~9) | 技术风险 (1~9) | 优先级得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 公共入口、登录注册与角色权限 | E | 提供系统入口、品牌与课程定位、账号登录、教师/学生注册、个人中心、退出登录和基于角色的访问控制。 | 对应SRS 3.2.1 UC-00~UC-03、UC-P01~UC-P03。 |  |  |  |  |  |
| M02 | 教学资源上传、管理与AI解析 | E | 教师上传PPT/PDF/Word/TXT等课程资源，系统完成文本提取、切片、向量化、知识点抽取、题目生成和解析状态跟踪。 | 对应SRS 3.2.2 UC-T01、UC-T02。 |  |  |  |  |  |
| M03 | 知识图谱审核、发布与学习导航 | E | 教师审核AI抽取的知识点、前置关系和掌握要求，发布后学生通过知识图谱查看课程结构、薄弱节点和推荐资料。 | 对应SRS 3.2.2 UC-T03、3.2.3 UC-S01。 |  |  |  |  |  |
| M04 | 智能备课与教学内容生成 | N | 教师通过AI助手生成备课方案、课堂提问、教案、PPT或教学视频脚本，支持按章节和教学目标持续追问。 | 对应SRS 3.2.2 UC-T04。 |  |  |  |  |  |
| M05 | 自动组卷、试题审核与发布 | E | 教师配置题型、数量、分值、难度和薄弱知识点覆盖策略，AI生成试卷草稿，教师审核来源、答案、解析和置信度后发布。 | 对应SRS 3.2.2 UC-T05、UC-T06。 |  |  |  |  |  |
| M06 | 学生在线练习与提交反馈 | E | 学生完成教师发布或AI推荐的专项练习，系统记录答题、标记、倒计时、得分、正确率、错题和薄弱知识点。 | 对应SRS 3.2.3 UC-S03。 |  |  |  |  |  |
| M07 | 错题本与错题变式训练 | N | 系统按章节、知识点、题型和错误次数管理错题，基于原错题生成相似情境的变式题，帮助学生巩固薄弱知识点。 | 对应SRS 3.2.3 UC-S04、UC-S05。 |  |  |  |  |  |
| M08 | 能力雷达图与个性化学习路径 | N | 系统根据练习成绩、错题、章节掌握度和班级平均水平生成能力雷达图、薄弱项分析和分步学习路径。 | 对应SRS 3.2.3 UC-S02、UC-S06。 |  |  |  |  |  |
| M09 | AI课程问答与RAG来源引用 | E | 学生基于课程知识库提问，系统通过RAG检索生成回答，并显示引用来源、相关知识点、推荐练习和学习免责声明。 | 对应SRS 3.2.3 UC-S07、3.4.2 RAG与来源约束。 |  |  |  |  |  |
| M10 | 课堂数据分析与学生预警 | N | 教师查看班级完成率、平均分、知识点热力图、章节趋势、高频错题和风险学生，并推送练习或发送提醒。 | 对应SRS 3.2.2 UC-T07、UC-T08。 |  |  |  |  |  |
| M11 | 后台用户、课程与知识库管理 | E | 管理员维护教师、学生、管理员账号，管理课程、班级、授课关系、知识库文档、索引状态、切片数量和重建索引任务。 | 对应SRS 3.2.4 UC-A01~UC-A03。 |  |  |  |  |  |
| M12 | 模型服务监控、权限安全与系统日志 | E | 管理员监控RAG平均响应时间、AI请求成功率、并发量、错误日志，配置权限边界，导出系统日志并审计危险操作。 | 对应SRS 3.2.4 UC-A04~UC-A06、3.6.1安全性。 |  |  |  |  |  |

五、整体评价与建议

从管理方视角，首轮实现应优先保证M11后台用户、课程与知识库管理，M12模型服务监控、权限安全与系统日志，以及M09 AI课程问答与RAG来源引用。这些模块决定系统是否可持续运行和可审计。

M02资源上传与AI解析、M03知识图谱审核、M05试题审核与发布虽然主要由教师使用，但对后台索引、内容状态和日志追踪有直接影响，也应纳入首轮稳定范围。

建议将高风险操作全部纳入审计范围，并在SRS验收中增加权限隔离、来源引用、索引重建、日志导出和异常告警的检查项。

六、评估人签署

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 评估人签名 |  |
| 日期 |  |