AI课程教辅系统

会议纪要

项目小组：G08小组

课程名称：软件需求分析原理与实践

指导教师：杨枨老师、苏奎老师

会 议 纪 要

| 会议名称 | G08组AI课程教辅系统JAD会议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议小组 | G08 |  |  |
| 主持人 | 林立 | 记录人 | 李烨斌 |
| 会议时间 | 6月9日（周二） |  |  |
| 参会人员 | 林立、林永翔、李烨斌、李子骏、罗树敏、杨枨老师（客户及授课教师代表）、李贤昊（开发者代表）、周凡尧(学生代表)、李沐航（管理员代表） |  |  |
| 会议目的 | 本次JAD会议为项目组与客户、开发者联合进行的需求确认与原型评审会议。客户及授课教师代表杨枨老师亲临现场参与指导与评审。本次会议主要目的如下： 1. 确认QFD评估结果：杨枨老师确认多视角需求量化打分（QFD）的完成情况。 2. UI交互原型全流程演示：聚焦需求分析与界面设计，向开发者全面展示高保真UI原型及界面流转。 3. RAG核心需求边界探讨：针对开发者提出的RAG具体实现逻辑，明确前端UI的业务闭环与检索边界，不涉及底层代码编写。 4. 风险识别与应对：识别AI幻觉、数据权限越界等潜在风险，制定“人工审核兜底”等缓解策略。 |  |  |
| 会议进程 | 时间; 议题; 内容说明. 16:45–16:50; QFD评估结果确认; 杨枨老师质询QFD进展；项目组简报B/L/C/R多维度量化打分结果及定级排序。. 16:50–17:05; UI交互原型快速走查; 严格立足于需求分析与UI设计范畴，向开发者逐一演示资源上传、图谱审核及雷达图等核心界面的触发与流转逻辑。. 17:05–17:10; RAG落地与UI映射研讨; 针对开发者对RAG实现的疑问，明确“文档分块切片”与“问答溯源卡片”在UI展示层的逻辑对应关系与防错机制。. 17:10–17:15; 实施范围与总结; 基于UI原型核定MoSCoW交付基线，确立《软件需求规格说明书》的后续定稿计划。. |
| 会议摘要 | 本次JAD会议在半小时内集中向客户与开发者代表等人进行了需求与原型交底。会议首要向客户确认了QFD优先级的多维量化打分已全面完成；随后，团队紧扣需求分析与UI设计核心，规避底层编码细节，直观演示了“备·教·练·评”理论闭环在原型上的页面流转与交互状态。此外，针对开发者提出的RAG技术实现路径，会议迅速明确了基于现阶段UI原型的文档检索逻辑与前端业务防线，为双方后续对接确立了清晰的需求基线。 |  |  |
| 主要内容与决策评估 | 4.1 QFD优先级打分确认 会议初始，杨枨老师重点询问了项目组是否已完成核心需求的QFD量化打分。项目组对此作了肯定答复并进行了简要汇报： 打分依据：项目组采用多源数据综合打分法。评分依据公式： 优先级得分 = (相对利益B + 相对损失L) / (实现成本C + 技术风险R)。 打分结果：结合离线问卷权重及现场代表（学生/管理员）的主导评估，三方视角的数据已完成综合加权，各项功能的优先级排序已在文档中固化。 4.2 UI交互原型与界面流转展示 团队向开发者代表高保真演示了系统的交互原型，全程聚焦视觉状态与响应逻辑： 资源管理与解析状态展示 (M02)：演示从文件上传到触发AI解析的全流程交互，重点指出前端必须加载的“异步分步进度展示”视觉组件，以此作为UI降级策略。 知识图谱流转与防错 (M03)：展示知识图谱UI流转，强调“人工审核前置”的强约束设计，所有AI抽取的节点默认渲染为“草稿待审”，须经教师界面点击“确认”后方可流转至学生端。 能力诊断图表交互 (M08)：明确基于后台数据流，动态渲染多维雷达图以呈现学生学术掌握度。 4.3 核心实现范围划定 分类; 功能模块; 说明. M（必须实现）; M01 公共入口与角色权限 M02 资源管理与AI解析 M03 知识图谱审核与发布 M05 自动组卷与试题审核 M06 学生在线练习与提交 M08 能力雷达图与路径; 构成“备·教·练·评”的最小可行性教学闭环。确保核心课程资源能成功转化为图谱与测试题，并能输出学生能力画像。. S（重点实现）; M04 智能备课与内容生成 M07 错题本与变式训练 M09 AI课程问答与来源引用 M11 管理员后台管理 M12 模型监控与系统日志; 作为系统AI核心加分项的体现，提升师生交互体验（如智能备课、错题变式），并提供不可或缺的系统治理保障。. C/W (可不实现); M10 深度课堂数据分析与预警; 考虑到初期系统跑不出庞大的数据集，深度数据挖掘与教务系统对接暂时移入后续迭代。. 4.3 RAG技术实现路径研讨 针对开发者代表关于 RAG（检索增强生成）具体如何落地的疑问，双方进行了深入探讨，并在需求侧达成了以下共识： 接口调用方式界定：开发者询问 RAG 机制是依靠本地部署还是调用外部 API 实现。项目组明确，基于当前开发资源与周期，系统不从零搭建底层模型，而是采取调用成熟大语言模型（LLM）API 接口的方式，配合本地的文本切片（Chunking）与向量检索构建 RAG 知识库。 智能问答溯源保障 (M09)：为规避 AI 接口调用可能产生的“幻觉”风险，双方约定：系统在调用 API 生成回答时，后端必须同步返回检索依据，前端界面强制展示所引用的文档切片溯源卡片，并固定渲染免责声明。 |
| 实施范围界定与业务约束 | 1.系统课程开发范围收拢（核心共识）：开发者在走查原型时提出疑问，原型界面中虽然展示了 4 门课程的入口卡片，但目前只有《软件需求分析》一门课程具备完整的交互流转。经项目组解释与双方协商，最终达成共识： 考虑到实际开发周期与原型落地可行性，本次交付的 AI 教辅系统将舍弃其余 3 门课程的开发，将系统管理范围 100% 聚焦、界定于《软件需求分析原理与实践》这一门课程内，确保单门课程的“备·教·练·评”功能高质量落地。 2.生成内容逻辑偏差约束：LLM 在调用 API 生成试题与变式推演时，存在偏离教学基准的固有风险。所有 AI 产出必须界定为“草稿状态”，强制嵌入教师人工审核校验节点，比对原文片段后方可签发。 |  |  |