AI课程教辅系统

会议纪要

项目小组：G08小组

课程名称：软件需求分析原理与实践

指导教师：杨枨老师、苏奎老师

会 议 纪 要

| 会议名称 | G08组AI辅助教学系统第2次会议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议小组 | G08 |  |  |
| 主持人 | 林立 | 记录人 | 李烨斌 |
| 会议时间 | 3月20日（周五） |  |  |
| 参会人员 | 林立、林永翔、李烨斌、李子骏、罗树敏 |  |  |
| 会议摘要 | 本次会议林明确了项目文档的修订规范，重点针对甘特图、WBS、OBS及预算明细的格式与内容进行了详细说明，并提供了参考模板。 |  |  |
| 主要内容 | 一、项目文档修订规范 针对项目计划书及配套图表，会议明确了以下核心修订标准： 1. 图表绘制规范 - 图表类型与样式调整：甘特图、WBS（工作分解结构）和 OBS（组织分解结构）需统一调整为流程图样式，而非原有的列表形式。 - 甘特图资源关联：甘特图中的每项任务必须补充对应的“资源名称”字段，确保任务与执行人员或资源的映射关系清晰。 - 参考依据确认：针对 OBS 的绘制，建议参考课件回放中的示例样式进行修改。 2. 内容要素补充 - 预算与劳务明细：项目计划中必须包含详细的劳务费用说明、预算费用明细以及劳务预算的具体构成。 - 干系人信息完善：需在文档中补充完整的干系人联系方式列表。 - 任务时间粒度：项目具体任务的工期估算需控制在 1 到 2 天以内，以保证计划的精细度。 3. 模板与子计划要求 - 模板参考：林提供了项目计划的参考模板，要求团队成员确认是否采纳该模板格式。 - 子计划覆盖：项目计划需包含人力资源等子计划，具体内容需参照目录结构进行补充。 |  |  |