项目章程

AI课程教辅系统

课程名称：软件需求分析原理与实践

项目小组：G08小组

指导教师：杨枨老师、苏奎老师

项目周期：2026.03.03—2026.06.23

文档控制

更改记录

| 日期 | 作者 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 2026.03.14 | 林立 | V1.0 |

目录

1项目章程介绍	6

1.1总览	6

1.2项目目标	6

2 实施策略	7

2.1实施策略	7

2.2实施策略的考虑	7

3项目范围	7

3.1功能范围	7

3.2实体范围	8

3.3技术范围	8

4项目组织结构	8

4.1项目组织结构图	8

4.2职责	9

5项目计划	9

5.1项目阶段划分及关键任务	9

5.2时间表	9

5.3里程碑	10

5.4项目计划执行和报告	10

6项目文档管理	10

6.1项目文档管理的重要性	10

6.2项目文档管理环境	10

7项目沟通管理	10

7.1项目决策流程	10

7.2项目列会	10

8项目风险管理	11

8.1实施周期延期的风险	11

8.2实施范围风险	11

8.3人员的风险	11

9质量控制	11

10验收标准	11

10.1验收方式	11

11文件签署	11

干系人联系信息

| 姓名 | 微信号 | 邮箱 |
| --- | --- | --- |
| 杨枨老师 | HolleyYang | yangc@hzcu.edu.cn |
| 李烨斌 | LYB-2005 | 32301297@stu.hzcu.edu.cn |
| 李子骏 | lzj1270087699 | 32301298@stu.hzcu.edu.cn |
| 林立 | limoil137 | 32301299@stu.hzcu.edu.cn |
| 林永翔 | l19844273020 | 32301300@stu.hzcu.edu.cn |
| 罗树敏 | wxid_b1hdiw7ohiwy22 | 32301301@stu.hzcu.edu.cn |

# 1项目章程介绍

## 1.1总览

在传统的教学模式下，师生面临着诸多痛点：教学资源（PPT、教案、案例、习题等）分散导致教师难以统一复用与检索；知识点提炼和试卷设计高度依赖人工经验，备课效率低下；学生缺乏清晰的知识结构导航，难以实现因人而异的学习路径；同时，学习效果的反馈往往存在滞后性，难以形成闭环。

本项目（AI课程教辅系统）旨在开发一个集成大语言模型（LLM）、检索增强生成（RAG）及模型微调技术的智能教辅系统概念原型。系统围绕“备、教、练、评”全流程，实现教学资源的一键导入深度处理与学生能力的精准画像，以大幅降低教师人工成本，并为学生提供沉浸式、个性化的学习体验。

## 1.2项目目标

### 1.2.1总体应用目标

构建一个覆盖“备、教、练、评”全周期的智能教学辅助平台原型，通过AI技术实现教学效果的可视化与度量化，最终达成因材施教。

### 1.2.2具体应用目标

- 功能闭环落地：完成基于知识图谱构建、RAG课程知识库检索、自动组卷、学习导航与三维能力诊断（雷达图）的核心业务闭环。

- 双端覆盖设计：产出涵盖教师端（Teaching Workbench）与学生端（Learning Navigator）的完善低保真草图与高保真交互原型。

- 合规交付与评审：在课程周期内完成概念原型文档、SRS（软件需求规格说明书）等，获得任课教师评审通过。

# 2 实施策略

## 2.1实施策略

采用迭代开发与需求驱动的策略。首先通过访谈与问卷锁定核心痛点，利用RAG技术快速搭建技术底座，随后通过原型设计进行功能验证，确保结果的可用性。

## 2.2实施策略的考虑

- 风险控制： 引入人工审核机制以应对 AI “幻觉”问题。

- 技术平衡： 优先保证核心功能的闭环，非核心功能作为可选增量。

# 3项目范围

## 3.1功能范围

| 范围 | 功能模块 |
| --- | --- |
| 教师端 | 资源管理 |
|  | 智能备课（知识点提取） |
|  | 自动组卷 |
|  | 课堂分析 |
|  | 学生预警 |
| 学生端 | 知识图谱可视化导航 |
|  | 个性化学习路径规划 |
|  | 能力雷达图 |
|  | 错题变式练习 |

## 3.2实体范围

本系统服务于本课程授课教师、全体在课学生以及项目开发小组成员。

## 3.3技术范围

- 底座：开源大模型微调 + RAG 检索增强生成。

- 后端：spring boot、MySQL

- 前端：支持 PC 及移动端浏览器的 Web 系统原型。

- 数据：基于课程文档（PPT、教案、案例）的向量化处理。

# 4项目组织结构

## 4.1项目组织结构图

## 4.2职责

| 角色 | 负责人员 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 林立 | 统筹进度，协调分工，主导项目计划书编写。 |
| 业务分析员 | 林永翔 | 研究 RAG 技术边界，编写可行性研究报告。 |
| UML建模工程师 | 罗树敏 | 绘制用例图、类图、状态图及序图。 |
| 原型设计工程师 | 李子骏 | 负责教师/学生端高低保真原型设计。 |
| 配置与文档管理员 | 李烨斌 | 维护版本基线，汇总 SRS 文档。 |

# 5项目计划

## 5.1项目阶段划分及关键任务

| 项目阶段 | 关键任务 |
| --- | --- |
| 启动阶段 | 完成项目章程 |
| 需求获取 | 教师访谈、学生问卷调查 |
| 分析建模 | 可行性分析，UML设计 |
| 原型设计 | UI设计与AI交互逻辑定义 |
| 评审交付 | 文档定稿，准备最终汇报 |

## 5.2时间表

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 2026.03.03 | 项目启动与选题确认 |
| 2026.03.15 | 完成项目计划与可行性分析 |
| 2026.04 - 2026.05 | 需求建模与原型迭代 |
| 2026.06.23 | 结课交付与最终汇报 |

## 5.3里程碑

| 项目阶段 | 里程碑 |
| --- | --- |
| M1 | 选题确认及章程发布 |
| M2 | 完成需求规格说明书（SRS） |
| M3 | 完成交互原型系统 |

## 5.4项目计划执行和报告

每周进行一次内部进度对齐，由项目经理通过 Gantt 图监控风险。

# 6项目文档管理

## 6.1项目文档管理的重要性

确保 5 人协作过程中的信息一致性，防止需求蔓延与版本冲突。

## 6.2项目文档管理环境

使用版本管理工具——GitHub经行文档版本控制，由林永翔负责管理，负责审核。

# 7项目沟通管理

## 7.1项目决策流程

技术决策由业务组提出建议，全组民主投票；进度调整由项目经理根据MoSCoW法则决定优先级。

## 7.2项目列会

每周五下午4点定期在浙大城市学院求真楼1 - 216寝室经行线下讨论，由李烨斌负责会议记录并编写会议纪要。

# 8项目风险管理

在实施应用过程中，不可避免的会存在一些问题和风险，这就需要我们双方本着务实的原则，及时总结和认真看待，正确协调和解决。

## 8.1实施周期延期的风险

严格按照甘特图执行，关键节点留出 10% 缓冲时间。

## 8.2实施范围风险

锁定“图谱+组卷+雷达图”等核心需求闭环，非核心性需求放入待办池。

## 8.3人员的风险

实行角色互补，文档主笔与建模人员保持实时同步。

# 9质量控制

通过需求追踪矩阵确保每一项需求在原型中都有对应实现；引入人工审核机制校验 AI 产出的准确性。

# 10验收标准

## 10.1验收方式

本项目由指导教师进行现场演示评审，结合文档查阅及原型交互测试进行评分。

# 11文件签署

该章程已审阅并予以批准。

签字确认

------------------------------

项目需求发起人                XXXX年XX月

------------------------------

项目经理                      XXXX年XX月