AI课程教辅系统

会议纪要

项目小组：G08小组

课程名称：软件需求分析原理与实践

指导教师：杨枨老师、苏奎老师

会 议 纪 要

| 会议名称 | G08组AI辅助教学系统需求变更会议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议小组 | G08 |  |  |
| 主持人 | 林立 | 记录人 | 李烨斌 |
| 会议时间 | 6月12日（周五） |  |  |
| 参会人员 | 林立、林永翔、李烨斌、李子骏、罗树敏 |  |  |
| 会议摘要 | - 确认第11次会议分配任务的落实情况 - 会议针对改变与显示头像与显示昵称两项新增需求进行了正式评审。全体人员一致同意批准该变更，并将其实施。 |  |  |
| 需求矛盾评估 | 会议针对本次变更引发的潜在业务和交互矛盾进行了深度评估，并达成了一致的解决对策： - 学生隐私偏好 和 管理端审计需要的矛盾 - 矛盾表现：学生端为了个性化和隐私安全，强烈要求在公开互动（如课程问答、学习空间）中隐藏真实姓名、显示“昵称”；但管理员和教师在进行账号管理、行为审核和日志追溯时，必须依赖“真实姓名”，否则会导致真实身份混淆、无法追责。 - 解决对策：采用“展示层与审计层分离”的策略。在公开互动区域的前端展示组件中优先调用“昵称”；但在管理员的用户管理页面、审批记录以及底层系统日志中，必须强行保留并展示“真实姓名”与用户ID，确保日常识别与正式追溯两不误。 - 多端各自独立实现 和 页面同步不一致的矛盾 - 矛盾表现：系统包含教师、学生、管理员三端，若各端页面单独去调用和处理资料展示，极易在修改头像或昵称后，出现部分页面刷新不及时、展示割裂的现象。 - 解决对策：在墨刀原型设计时，统一抽象出全局的“用户资料展示组件”，建立严格的页面清单逐一走查，从设计源头上消灭多端不一致的问题。 |  |  |
| 主要内容 | 一、 对上周任务完成情况的确认 会议首先确认了第11周安排的各项任务。关于SRS文档，相关细节表述的打磨已按计划完成。针对每人4个的个人作业，目前全员均在利用网络资源进行独立的延伸研究与撰写，进度顺利，将确保在截止期限前高质量提交。 二、 需求变更该如何执行（原型与设计规范） - 墨刀原型修改策略： - 放弃各页面单独写死头像和姓名的做法，在墨刀中抽象出统一的“用户资料展示组件”，确保顶部导航、个人中心和三端首页的联动一致。 - 场景化展示：学生端公开互动界面优先展示“昵称”以保护隐私；教师端工作台和管理员端的审计/日志页面，必须同时展示“真实姓名”以方便管理。 - 文档规范要求： - 补充数据字典：在文档中明确头像资源（URL）和显示策略（真名/昵称）的逻辑字段。 - 明确异常交互：在原型和报告中补全“昵称为空、超长、头像格式不符”时的弹窗提示交互。 三、 需求变更的任务分工 - 需求文档与追踪矩阵（林立）：负责修改《SRS（需求规格说明书）》中公共入口和个人中心的需求条目，并更新《需求追踪矩阵》。 - 墨刀原型修改（罗树敏）：负责在墨刀中修改个人中心、顶部导航、教师/学生/管理员三端页面的交互，重点完成“统一头像/昵称组件”的走查。 - 变更报告完善（林永翔、李烨斌、李子骏）： - 结合本次会议结论，最终定稿并完善 "AI课程教辅系统_需求变更申请报告.docx" 和 "AI课程教辅系统_需求变更影响分析报告.docx"。 - 将头像/昵称切换的全新交互流程和验收标准，同步更新到《用户手册》相关章节。 |  |  |