AI课程教辅系统

会议纪要

项目小组：G08小组

课程名称：软件需求分析原理与实践

指导教师：杨枨老师、苏奎老师

会 议 纪 要

| 会议名称 | G08组AI辅助教学系统第13次会议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议小组 | G08 |  |  |
| 主持人 | 林立 | 记录人 | 李烨斌 |
| 会议时间 | 6月18日（周四） |  |  |
| 参会人员 | 林立、林永翔、李烨斌、李子骏、罗树敏 |  |  |
| 会议摘要 | - 确认第12次需求变更任务的落实情况 - 开展SRS最终评审的检查 |  |  |
| 主要内容 | 一、 对上周任务完成情况的确认 会议首先盘点了第12次会议中关于“头像与昵称显示变更”的各项任务。经逐一确认，墨刀原型中的“全局用户资料展示组件”已全部替换并走查完毕；《SRS》与《需求追踪矩阵》的相关条目已按规范更新；需求变更申请与影响分析报告，以及《用户手册》对应的交互说明均已高质量定稿。 二、 SRS最终评审检查的任务分工 为确保项目在不涉及后端代码开发的前提下，将需求分析与UI交互设计做到极致规范，会议针对30项检查表进行了冲刺整改分工： 1. 宏观需求与用例逻辑检查（林立、李烨斌）： 负责核对第1-6项、第8-17项。同时负责第28-30项，完善内部评审记录与最终的SRS Baseline发布准备。 2. 界面原型与UML图例检查（罗树敏）： 负责核对第7、9项（原型制作工具与效果、界面原型与DM的有效性），以及第23-24项（UML工具使用、UML图例与需求对象的匹配度）。确保所有交互层面的UI设计与用例场景严密贴合。 3. 数据结构、测试用例与追踪关系检查（林永翔、李子骏）： 负责核对第18-22项，需求冲突解决策略等。 |  |  |