视图与范围文档

AI课程教辅系统

课程名称：软件需求分析原理与实践

项目小组：G08小组

指导教师：杨枨老师、苏奎老师

文档版本：V1.0

目录

1. 业务需求	3

1.1 背景	3

1.2 业务机遇	3

1.3 业务目标	3

1.4 成功的标准	3

1.5 愿景声明	4

1.6 业务风险	4

1.7 业务假设和依赖	4

2. 项目的解决方案	5

2.1 项目视图陈述	5

2.2主要特征	5

2.3 顶层用例图	6

3. 范围和限制	7

3.1 主要特性	7

3.2 最初版本的范围	7

3.3 后续版本的范围	8

3.4 限制和排除	8

4. 业务背景	8

4.1 干系人简介	8

4.2 干系人联系方式	9

4.3 项目优先级	9

4.4 部署的注意事项	9

# 1. 业务需求

## 1.1 背景

当前《软件需求分析》等课程教学中，教学资源（PPT、案例、习题）高度分散，教师在备课、出题及知识点提炼上存在大量重复性劳动。同时，学生难以获得个性化的学习反馈，教学过程中的“教”与“学”缺乏高效的数字化纽带。

## 1.2 业务机遇

大语言模型（LLM）与 RAG（检索增强生成）技术的成熟与开源生态的完善，为低成本解决教育个性化与教师减负提供了技术可能。通过引入知识图谱和 RAG 技术，能够打破传统Web系统仅能进行简单数据流转的局限，实现基于课程专属文档的智能问答、自动知识点抽取和试题生成，从而在无需巨额资金投入的情况下，大幅提升教学效率和学习效果。

## 1.3 业务目标

短期目标（课程周期内）： 高质量完成“软件需求分析原理与实践”课程项目要求，跑通基于 RAG 的“知识图谱 + 自动组卷 + 雷达图”核心业务闭环，通过内部走查与评审。

长期目标（实际应用）： 投入实际教学后，显著节约教师备课时间，提升教学工作效率；同时改善学生的学习体验，通过个性化雷达图与错题变式降低课程挂科率，实现真正的因材施教。

## 1.4 成功的标准

功能标准： 成功实现教师端（工作台）与学生端（学习导航页）的双端核心场景覆盖。

质量标准： 知识图谱提取与错题生成的准确率达到教学可用标准（辅以人工审核机制）；UML 模型与原型设计保持高度一致，无逻辑脱节。

项目标准： 在 2026年6月23日 前按既定里程碑和预算（低成本）完成交付与验收。

## 1.5 愿景声明

面向高校授课教师与在课学生，AI课程教辅系统是一个双端协同的智能教学平台。系统以开源大模型微调与 RAG 检索增强生成技术为底座，旨在将分散的教学资源转化为结构化的知识图谱，为教师提供一键智能备课与自动组卷的高效工作台，同时为学生提供可视化的知识导航与个性化能力雷达图，最终构建一套精准、高效、千人千面的现代化教育生态闭环。

## 1.6 业务风险

| ## 风险编号 | ## 风险内容 | ## 风险详细内容 | ## 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## R1 | ## 需求蔓延风险 | ## 发散性思维易导致功能超载 | ## 严格执行 MoSCoW 法则，锁定核心闭环。 |
| ## R2 | ## 模型与原型脱节风险 | ## 建模与原型设计人员理解不一致 | 原型绘制前完成用例图与数据流的内部交叉走查。 |
| ## R3 | ## 幻觉与边界模糊风险 | ## AI 生成内容的不可控性导致准确率难以定量 | ## 采用 RAG 约束 + 人工审核复核机制。 |
| ## R4 | ## 同冲突风险 | ## 多人协作导致文档版本覆盖 | 设立基线管理员（李烨斌）负责检入/检出及版本基线维护。 |

## 1.7 业务假设和依赖

假设： 大模型在生成错题变式和提取知识点时，虽然存在低概率逻辑错误，但教师愿意且能够进行人工把关微调。目前系统的并发量限制在本门课程内，不会带来不可控的 GPU 算力成本。

依赖： 系统高度依赖于高质量的原始课程文档（如PPT、教案、案例）作为 RAG 向量化处理的基础数据输入。技术栈依赖于 Spring Boot、MySQL 以及成熟的开源 LLM 生态。

# 2. 项目的解决方案

## 2.1 项目视图陈述

对于授课教师和在课学生，他们需要一个能深度理解课程内容的辅助系统。本产品是一个基于 RAG 技术的 AI 教辅平台，它能够实现资源自动化处理、智能组卷与个性化能力诊断，从而提升教学闭环的质量。

## 2.2主要特征

本系统围绕“授课教师”、“在课学生”以及“系统管理员”三类核心角色的业务需求，提供了一站式的AI课程教辅服务。

系统的主要特征体现为以下各项核心功能的实现：

（1）授课教师端功能

为教师提供从备课、测验到学情监控的全流程智能辅助，大幅减轻基础教学工作负担。

导入教学资源：支持教师上传 PDF、PPT、视频等多种格式的课程资料，作为 AI 模型分析和处理的原始语料库。

智能备课： 基于导入的资源，利用 AI 自动抽取核心知识点，并基于语义生成配套的试题库和教学大纲，提升备课效率。

自动组卷： 允许教师设定知识点范围、难度比例和题型，系统通过算法一键生成符合要求的测验试卷。

审核试题： 针对 AI 自动生成的试题或外部导入的题库，教师可进行人工核对、修改和确审，保证教学质量。

课堂数据分析： 汇聚学生的测验成绩、学习时长及互动数据，生成多维度的可视化分析报告，辅助教师掌握班级整体学习情况。

学生预警： 设定特定阈值（如连续测验不及格、学习进度严重滞后等），系统自动向教师发送预警提示，以便及时进行人工教学干预。

（2）在课学生端功能

为学生打造数据驱动的自适应学习空间，提供针对性的辅导和即时答疑。

浏览知识图谱： 将课程内容结构化，以可视化的网络图谱形式展示概念与概念之间的关联，帮助学生构建全局认知。

规划学习路径： 系统根据学生当前的能力水平和历史学习数据，动态推荐最适合的下一步学习任务和资料。

错题变式练习： 针对学生的历史错题，系统自动抓取同类知识点并生成题型变体，通过举一反三巩固薄弱环节。

查看能力画像： 自动生成多维度的个人能力雷达图，直观展示学生在各个知识模块上的掌握程度及优势/劣势。

RAG 智能问答： 基于检索增强生成（RAG）技术构建的 AI 助教，学生可随时提问，系统依据专属的教学资料库提供准确、即时的解析和辅导。

（3）系统管理与公共功

保障教辅系统的高可用性和数据安全性。

用户登录认证： 为所有角色提供统一、安全的身份鉴权机制，确保数据隔离和访问安全。

管理用户账号： 系统管理员负责教师和学生账号的批量导入、权限分配、密码重置及状态维护。

系统配置： 管理员可调整平台的全局参数，包括 AI 接口配置、数据存储规则及业务字典维护等。

查看系统日志： 实时监控并记录系统的运行状态、用户操作行为及异常报错，为故障排查和安全审计提供依据。

## 2.3 顶层用例图

# 3. 范围和限制

## 3.1 主要特性

系统分为两大核心模块：

教师端（教学工作台）： 资源一键导入与管理、智能备课（自动知识点提取）、自动组卷、课堂数据分析、学生预警。

学生端（学习导航页）： 知识图谱可视化导航、个性化学习路径规划、能力画像（雷达图）、错题变式练习。

## 3.2 最初版本的范围

基于 MoSCoW 优先级法则，首个版本（本学期课程交付版本）的核心范围锁定为“图谱 + 组卷 + 雷达图”的业务闭环。涵盖教师端的基础资源导入、基于 RAG 的自动出题，以及学生端的答题与基于结果生成的个人能力雷达图展示。

## 3.3 后续版本的范围

在基础 RAG 检索增强生成功能跑通并稳定后，预留并在后续版本中引入LoRA课程适配空间，进行参数高效微调，以进一步提高模型对本特定课程语料的理解深度和生成准确度。扩大并发承载能力以适应全校级推广。

## 3.4 限制和排除

自动化的局限： 系统不追求 100% 的无人工干预全自动生成。知识点抽取与试卷生成必须保留“待审核”环节，不排除人工微调。

性能限制： 当前架构设计与预算限制了高并发场景。若面向全校推广激增并发量，当前的云服务器与 GPU 推理算力将无法支撑，这不在当前项目的解决范围内。

# 4. 业务背景

## 4.1 干系人简介

指导教师（杨枨老师、苏奎老师）： 评估项目成果，把控需求工程的方法论实践规范。

授课教师（最终用户）： 系统教师端的主要使用者，期望通过系统减少重复性备课劳动，获取直观的学生学习数据。

在课学生（最终用户）： 系统学生端的主要使用者，期望获得清晰的学习路线指导、及时的学习反馈与考前针对性练习。

开发小组（G08小组）：

项目经理（林立）：统筹进度，协调分工。

业务分析员（林永翔）：研究技术边界，需求分析。

UML建模工程师（罗树敏）：系统结构与动态视图设计。

原型设计工程师（李子骏）：双端交互界面设计。

配置与文档管理员（李烨斌）：维护基线与例会记录。

## 4.2 干系人联系方式

| 姓名 | 微信号 | 邮箱 |
| --- | --- | --- |
| 杨枨老师 | HolleyYang | yangc@hzcu.edu.cn |
| 李烨斌 | LYB-2005 | 32301297@stu.hzcu.edu.cn |
| 李子骏 | lzj1270087699 | 32301298@stu.hzcu.edu.cn |
| 林立 | limoil137 | 32301299@stu.hzcu.edu.cn |
| 林永翔 | l19844273020 | 32301300@stu.hzcu.edu.cn |
| 罗树敏 | wxid_b1hdiw7ohiwy22 | 32301301@stu.hzcu.edu.cn |

## 4.3 项目优先级

进度（最高优先级）： 必须在 2026.06.25 前完成答辩材料与设计报告的最终交付。

范围（高优先级）： 严格控制在“备·教·练·评”核心闭环内，任何超出课程承受能力的边缘需求均需被裁剪。

成本（固定）： 预算极低，小组成员课余时间完成项目，目前课程仅要求完成至SRS文档无需云服务器租赁。

## 4.4 部署的注意事项

系统架构： 采用前后端分离架构，前端需支持 PC 及移动端浏览器访问，后端部署于租赁的云服务器上（Spring Boot + MySQL）。

大模型部署： 需合理评估 RAG 知识库向量化检索与大模型推理对服务器内存及算力的占用，确保在有限预算内的云服务器上能够平稳运行概念原型。

数据安全： 涉及教师的教学资源与学生的个人评估数据（如能力雷达图），数据库需做好基础的权限隔离与访问控制。