AI课程教辅系统

会议纪要

项目小组：G08小组

课程名称：软件需求分析原理与实践

指导教师：杨枨老师、苏奎老师

会 议 纪 要

| 会议名称 | G08组AI课程教辅系统JAD会议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议小组 | G08 |  |  |
| 主持人 | 林立 | 记录人 | 李烨斌 |
| 会议时间 | 6月4日（周四） |  |  |
| 参会人员 | 林立、林永翔、李烨斌、李子骏、罗树敏（技术顾问）、陈许恺（开发者代表） |  |  |
| 会议目的 | 本次JAD会议为项目组内部需求评估工作坊。客户及授课教师代表（杨枨老师）、学生代表（周凡尧）、管理员代表（李沐航）等用户代表都已在会前分别交谈其对系统的核心诉求，同时发放QFD优先级评估问卷并回收统计数据，在本次会议中作为重要依据纳入加权综合计算。会后将把本会议纪要发送给杨枨老师进行审阅与确认。 本次会议主要目的如下： - 多视角需求综合：结合会前收集的教师代表（杨枨老师）、学生代表（周凡尧）和系统管理员代表（李沐航）的诉求与反馈，对系统的功能边界进行量化评估。 - 确定功能优先级：通过B（相对利益）、L（相对损失）、C（实现成本）、R（技术风险）四个维度计算各模块的QFD优先级得分，并据此采用MoSCoW法则划分开发原型 1.1 的交付范围。 - 技术与业务可行性论证：基于有限的开发周期，重点论证RAG（检索增强生成）技术应用、大语言模型（LLM）微调、知识图谱抽取以及ECharts雷达图渲染的技术可行性与业务闭环逻辑。 - 风险识别与应对：识别AI幻觉、数据权限越界、并发算力瓶颈等潜在风险，制定“人工审核兜底”等缓解策略，为后续汇报提供决策依据。 |  |  |
| 会议进程 | 时间; 议题; 内容说明. 会议前; 访谈各个用户代表，了解其对系统的核心诉求，同时发放QFD优先级评估问卷; 结合问卷评分的评分，进行B/L/C/R维度评估与加权计算。. 18:10–18:40; 开场与问卷导入; 回顾基于RAG的核心闭环目标；汇总宣读会前回收的各代表的需求问卷意见。. 18:40–19:10; 核心AI功能可行性论证; 论证文档切片解析（UC-T02）、自动组卷（UC-T05）、错题变式（UC-S05）的AI接入方案及落地可能性。. 19:10–19:30; MoSCoW分类与范围确认; 基于QFD加权得分，确认首轮必须实现、重点实现及后续增强实现清单。. 19:30–19:50; 风险识别与冲突解决; 针对“AI效率 vs. 教学准确性”等核心矛盾制定业务约束策略，形成书面方案以备杨老师会后审核。. 19:50–20:00; 总结与后续汇报安排; 整理纪要内容，发送给杨枨老师审阅确认的流程安排。. |
| 会议摘要 | 本次JAD会议依托 QFD 量化模型，深度审议了“AI课程教辅系统”的核心实现与技术边界。会议综合多方诉求，明确了基于RAG与大模型的“备·教·练·评”理论闭环及 MoSCoW 实施基线。同时，针对大模型逻辑偏差与算力分配瓶颈等问题，确立了人工审核前置与权限强隔离等严密的业务约束策略，为后续的文献研究与核心落地设计提供了坚实的理论依据。 |  |  |
| 主要内容与决策评估 | 4.1 量化评估依据 本次评估采用多源数据综合打分法。 评分依据公式： 优先级得分 = (相对利益B + 相对损失L) / (实现成本C + 技术风险R)。 教师视角的B/L二维度得分由杨枨老师通过会前单独回收的QFD问卷提供（学生视角与管理员视角同理），按相应权重代入计算。 4.2 关键业务链路审议记录 针对在QFD计算中表现出高权重或高争议的关键链路，会议进行了深度剖析： 资源管理与AI解析(M02)：作为降低机械备课成本的关键入口，其相对利益（B）极高。鉴于长文本解析（提取、向量化）伴随的高技术风险（R），会议决定采用异步任务队列处理，并在前端强制暴露分步进度展示，以此作为降级策略。 知识图谱流转 (M03)：连接双端业务的枢纽模块。为规避大模型提取关系时的逻辑偏差，会议确立了“人工审核前置”的强约束机制，所有AI抽取的节点必须经教师操作审定后，方可进入学生流。 智能问答溯源保障 (M09)：学生端获取即时答疑的核心诉求，但伴随较高的AI幻觉相对损失（L）。解决方案是利用RAG技术严格限制检索语料库，并强制附加资料原文溯源，同时以固定的免责声明文本作为辅助约束。 能力诊断与路径推演 (M08)：系统诊断价值的集中体现。前端将引入ECharts组件，基于在线练习的数据沉淀，动态渲染多维雷达图以呈现学术掌握度。 4.3 核心实现范围划定 分类; 功能模块; 说明. M（必须实现）; M01 公共入口与角色权限 M02 资源管理与AI解析 M03 知识图谱审核与发布 M05 自动组卷与试题审核 M06 学生在线练习与提交 M08 能力雷达图与路径; 构成“备·教·练·评”的最小可行性教学闭环。确保核心课程资源能成功转化为图谱与测试题，并能输出学生能力画像。. S（重点实现）; M04 智能备课与内容生成 M07 错题本与变式训练 M09 AI课程问答与来源引用 M11 管理员后台管理 M12 模型监控与系统日志; 作为系统AI核心加分项的体现，提升师生交互体验（如智能备课、错题变式），并提供不可或缺的系统治理保障。. C/W (可不实现); M10 深度课堂数据分析与预警; 考虑到初期系统跑不出庞大的数据集，深度数据挖掘与教务系统对接暂时移入后续迭代。. |
| 潜在瓶颈与业务约束 | 1.生成内容逻辑偏差：LLM在试题生成与变式推演过程中，存在偏离教学基准的固有风险。 业务约束：所有AI产出界定为“草稿状态”，强制嵌入教师人工审核的校验节点。教师需比对置信度与RAG原文片段后方可签发，杜绝系统的全自动盲目发布。 2.算力资源分配瓶颈：海量文档的向量化切片对内存及算力构成显著挑战。 业务约束：本期工程的承载边界被严格界定于单门课程及单班级规模，以确保在有限的计算资源下系统不发生宕机。 3.数据模型映射偏差：UML结构建模逻辑与最终视图呈现之间可能发生脱节。 业务约束：构建严密的“需求-页面映射矩阵(RTM)”，确保功能用例的定义与视图元素的触发机制保持精确映射。 4.数据越界与权限渗透：系统内可能发生跨层级的非授权数据访问。 业务约束：确立严格的权限隔离原则，禁止后台运维方越权干预已审定的教学结论，所有越权风险操作均强制写入系统审计日志。 |  |  |