会议纪要：项目管理文档规范对齐与分工会

会议主题：项目管理文档规范对齐与分工会 会议时间：2026年3月20日（周五） 参会人：林立、李烨斌、李子骏、林永翔、罗树敏

记录人：李烨斌

会议摘要：本次会议林明确了项目文档的修订规范，重点针对甘特图、WBS、OBS及预算明细的格式与内容进行了详细说明，并提供了参考模板。

# 总结

一、项目文档修订规范

针对项目计划书及配套图表，会议明确了以下核心修订标准：

1. 图表绘制规范

- 图表类型与样式调整：甘特图、WBS（工作分解结构）和 OBS（组织分解结构）需统一调整为流程图样式，而非原有的列表形式。

- 甘特图资源关联：甘特图中的每项任务必须补充对应的“资源名称”字段，确保任务与执行人员或资源的映射关系清晰。

- 参考依据确认：针对 OBS 的绘制，建议参考课件回放中的示例样式进行修改。

2. 内容要素补充

- 预算与劳务明细：项目计划中必须包含详细的劳务费用说明、预算费用明细以及劳务预算的具体构成。

- 干系人信息完善：需在文档中补充完整的干系人联系方式列表。

- 任务时间粒度：项目具体任务的工期估算需控制在 1 到 2 天以内，以保证计划的精细度。

3. 模板与子计划要求

- 模板参考：林提供了项目计划的参考模板，要求团队成员确认是否采纳该模板格式。

- 子计划覆盖：项目计划需包含人力资源等子计划，具体内容需参照目录结构进行补充。

二、待办事项

- 修改甘特图、WBS、OBS 为流程图样式，并补充资源名称。 @李烨斌

- 补充项目计划中的劳务费用说明、预算明细及干系人联系方式。 @李烨斌

- 确认并参考林提供的项目计划模板。 @李烨斌 @罗树敏

- 修改可行性报告和项目章程。 @林