需求变更申请报告

AI课程教辅系统

提交对象: 变更控制委员会（CCB）

提交单位: G08 小组需求分析组

提交日期: 2026-06-15

当前基线: AI课程教辅系统_SRS_V1.0_Baseline

一、变更概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CR-20260615-002 |
| 变更名称 | 用户资料展示能力增强 |
| 需求来源 | 用户提出的新要求 |
| 变更类型 | 新增功能需求 + 用户资料字段补充 + 原型界面调整。 |
| 优先级 | 中高。该变更不影响核心 AI 教学闭环，但会影响用户识别、个人资料展示、隐私选择和多角色页面一致性。 |
| 建议目标版本 | V1.1；若交付时间紧张，优先完成个人中心和顶部导航展示。 |

二、背景与依据

在现有 SRS V1.0 中，系统已经包含登录、注册、教师端、学生端和管理员端等多角色入口，并通过头像下拉菜单和个人中心承载部分账号操作。但当前基线对用户头像、昵称、真实姓名展示策略等资料展示需求描述不够明确。

用户提出 XM01“显示头像”和 XM02“显示昵称”：

- XM01 要求在软件系统中显示头像，并且允许用户修改；

- XM02 要求在软件系统中显示名称，并且用户可以选择显示真名或昵称

- 对教师端，头像和显示名称有助于在工作台、审核记录、发布记录和课堂分析中快速识别操作者。

对学生端，昵称显示可以提升学习空间的亲和度，同时避免在公开学习互动中强制暴露真实姓名。

对管理员端，头像、昵称和真实姓名的区分有助于账号管理、角色识别和审计记录保持一致。

两项需求均属于账号资料层面的横切需求，需要同步更新字段定义、页面原型、测试用例和用户手册。

三、拟变更需求内容

| 需求编号 | 变更方式 | 拟变更内容 | 影响模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| XM01 | 新增 | 显示头像：系统应在用户登录后展示头像；用户可在个人中心上传或修改头像。未设置头像时显示默认头像。头像修改后应在顶部导航、个人中心和相关用户信息区域同步生效。 | 公共入口、个人中心、教师端工作台、学生端学习首页、管理员用户管理 |
| XM02 | 新增 | 显示昵称：系统应支持显示名称配置，用户可选择显示真实姓名或昵称；昵称可在个人中心维护。显示策略保存后，应在顶部导航、头像下拉菜单、个人中心、学习互动和审核/日志记录展示场景中保持一致。 | 公共入口、个人中心、各角色工作台、学习互动、审核记录、系统日志 |
| DD-USER-AVATAR | 新增 | 用户数据字典新增 avatarUrl/defaultAvatar/avatarUpdatedAt 等字段，用于记录头像资源地址、默认头像状态和更新时间。 | 数据字典、接口、数据库/Mock 数据 |
| DD-USER-NICKNAME | 新增 | 用户数据字典新增 nickname/displayNameType/displayNameUpdatedAt 字段，其中 displayNameType 可取 REAL_NAME 或 NICKNAME。 | 数据字典、接口、数据库/Mock 数据 |

四、业务价值

提升用户识别效率：教师、学生和管理员在多页面切换时能通过头像和显示名称快速确认当前账号身份。

改善个性化体验：头像和昵称让学习端与工作台更贴近真实使用习惯，减少“系统账号感”。

支持隐私选择：用户可选择显示真名或昵称，兼顾课程管理需要和学生端互动中的隐私偏好。

降低后续返工：将头像、昵称和显示策略作为统一账号字段处理，可避免各页面分别写死姓名或头像占位。

增强审计可读性：审核记录和日志可同时保留真实身份字段与展示名称，便于日常识别和正式追溯。

五、验收标准

| 编号 | 验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 用户登录后，顶部导航、头像下拉菜单和个人中心能显示头像；未设置头像时显示默认头像。 | 公共入口与三类角色端页面走查 |
| AC-02 | 用户可在个人中心上传或更换头像，保存后刷新页面仍保持新头像。 | 头像上传/修改测试 |
| AC-03 | 用户可维护昵称，并可选择显示真实姓名或昵称；保存后相关页面显示名称同步更新。 | 个人中心配置测试 + 页面回归 |
| AC-04 | 昵称为空、超长或头像格式/大小不符合规则时，系统给出明确提示且不保存无效数据。 | 异常输入测试 |
| AC-05 | 管理员查看用户时能区分真实姓名、昵称和当前显示策略，审计记录不因昵称变化丢失真实身份追踪。 | 管理员用户管理与日志测试 |
| AC-06 | SRS、数据字典、原型说明、测试用例、用户手册和需求追踪矩阵同步更新。 | 文档交叉检查 |

六、初步实施建议

更新 SRS 中公共入口、个人中心、教师端、学生端、管理员端相关需求条目，形成 V1.1 候选基线。

在数据字典中补充头像 URL、昵称、显示名称策略和更新时间字段，并明确字段校验规则。

调整原型页面：顶部导航、头像下拉菜单、个人中心、教师/学生/管理员首页均使用统一头像和显示名称组件。

实现头像上传或替换流程，建议限制图片格式为 PNG/JPG/JPEG，并设置合理大小上限。

实现显示名称策略：真实姓名用于正式身份与审计追踪，昵称用于用户选择的展示场景。

补充测试用例，覆盖默认头像、头像修改、昵称修改、显示策略切换、异常输入和管理员查看场景。

七、签署

| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交人 | 林立 |  | 2026.06.15 |
| 项目经理 | 林立 |  | 2026.06.15 |
| CCB委员代表 | 陈鹏宇 |  |  |
| 客户/教师代表 | 杨枨 |  |  |