用户群分类与产品代表说明书

1. 用户群分类 (User Classes)

基于项目章程与业务需求，我们将本系统的用户划分为以下四大类：

| 用户类 | 描述 | 成员规模 | 优先级 | 使用频率 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课教师 | 课程的主导者，负责资源上传、知识点定义及试卷生成。 | 1~2人 | 关键 (Critical) | 高 | 减少机械备课，实现资源的高效数字化管理与自动组卷。 |
| 在课学生 | 系统的主要使用者，通过系统进行学习导航、练习与评估。 | 10~20人 | 关键 (Critical) | 极高 | 清晰的知识脉络图，针对性的错题练习，实时的学习反馈。 |
| 助教 | 教师的助手，负责基础数据的校对、QA库的初审与答疑维护。 | 2~5人 | 重要 (Important) | 中 | 辅助教师管理资源，审核 AI 抽取的知识点准确性。 |
| 系统管理员 | 负责系统维护、模型参数监控、权限分配（由G08小组成员兼任）。 | 1~2人 | 次要 (Minor) | 低 | 系统稳定运行，RAG 检索性能监控与数据安全。 |

2. 用户特征描述 (User Profiles)

2.1 授课教师 (Instructors)

技术背景： 具备深厚的软件工程领域知识，但希望工具能简单直观，不增加额外负担。

业务逻辑： 关注教学大纲（Syllabus）与知识点的覆盖率，对自动生成的题目准确度要求极高。

交付偏好： 偏向使用 Web 端工作台。

2.2 在课学生 (Students)

技术背景： 软件相关专业学生，对 AI 工具接受度高，习惯于碎片化、移动端的学习方式。

心理预期： 厌恶无效练习，希望系统能精准定位自己的薄弱项（雷达图）。

交付偏好： 侧重移动端 Web 访问，要求界面美观、交互流畅。

3. 产品代表选择 (Product Representatives)

为了确保各用户群的需求能准确转化为功能逻辑，我们为每一类用户选择了对应的“产品代表”，负责需求的最终确认。

| 目标用户群 | 产品代表 (Representative) | 身份/职能 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课教师 | 杨枨老师 / 苏奎老师 | 指导教师 | 1. 确认知识图谱生成的逻辑准确性； 2. 审核自动组卷的业务规则。 |
| 在课学生 | 学生代表 （G08小组成员具体待定） | G08小组成员/同班同学 | 1. 模拟学生操作路径，反馈交互体验； 2. 确认雷达图指标的有效性。 |
| 助教 | 班级助教 （陈天阳、张明慧、朱彩霞、陈鹏宇） | 配置管理员 | 1. 验证资源导入流程的便捷性； 2. 定义 AI 幻觉处理的人工审核流程。 |
| 系统管理员 | 林永翔 | 业务分析员 | 1. 确定 RAG 检索的响应时间阈值； 2. 评估服务器算力限制下的并发策略。 |

4. 维护与沟通计划

- 需求走查机制： 在原型设计前（由李子骏负责），需邀请教师代表进行“用例图+原型”交叉走查，避免 R2 风险（模型与原型脱节）。

- 变更确认： 若出现 R1 风险（需求蔓延），必须经由项目经理（林立）与产品代表（杨枨老师）共同协商，按 MoSCoW 法则进行筛选。

- 例会反馈： 每周五下午 4:00 的例会中，各产品代表需反馈其代表群体的最新意见，并记入会议纪要。